附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：怀化国际陆港经开区非遗体验区项目审核部门（公章）：

工程编号：431292202404290388              审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 怀化市五溪韵景文化投资有限公司 | 企业信用代码 | 91431200MADGEN872L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 经开区舞阳大道与环城西路交汇处 |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资建设项目（以出让方式取得土地的房屋建筑和城市基础设施工程类）（工业建筑除外） | 项目类别 | 建筑工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 无 |  |  |
|  | 立项文号 | 2404-431200-04-05-718956 |  |  |
|  | 立项批准机关 | 怀化经济开发区产业发展局 |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2024-05-13 | 立项机关级别 | 区县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 25965.1 | 总投资 （万元） | 7455.3 |
|  | 建设性质 | 改建 | 工程用途 | 科教文卫建筑 |
|  | 建设规模 | 项目拟租用武陵山现代商贸物流城一期B区1栋一层401m，二层5064.10m，三层约2500m，户外广场面积约18000m2。将国际陆港B-01栋一楼沿街面5个门面和二整层楼建成非遗体验区，B-01栋三楼(半层)建成非遗研学空间;户外广场建成非遗美食和主题游乐广场。 |  |  |
|  | 计划开工 | 2024-08-30 | 计划竣工 | 2024-11-20 |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 怀化国际陆港经开区非遗体验区项目（二次装饰装修） | 施工许可证编号 | 431292202409090199 |
|  | 施工企业 | 浩天建工集团有限公司 | 监理企业 | 怀化正诚项目管理有限公司 |
|  | 设计企业 | 湖南美创数字科技有限公司 | 设计项目负责人 | 高劲争 |
|  | 勘察企业 | 无 | 勘察项目负责人 | 无 |
|  | 合同金额（万元） | 5459.7293 | 面积（平方米） | 7965 |
|  | 发证日期 | 2024-09-09 | 合同工期 | 165 |
|  | 合同开工日期 | 2024-08-30 | 合同竣工日期 | 2024-11-20 |
|  | 建设规模 | 项目拟使用武陵山现代商贸物流城一期B区1栋一层401m2，二层5064.10m2，三层约2500m2。 |  |  |
|  | 项目负责人 | 舒越 | 项目负责人身份证号码 | 430482199606160373 |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘1432023202400946 |  |  |
|  | 技术负责人 | 马久久 | 技术负责人身份证号码 | 430682198501083611 |
|  | 技术负责人证书编号 | B08203010100005635 |  |  |
|  | 总监理工程师 | 刘志强 | 总监理工程师身份证号码 | 433023196811150016 |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43000913 |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 431292202404290388-JX-001 |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 5459.7293 | 实际面积 （平方米） | 7965 |
|  | 实际建设规模 | 7965 |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2024-8-30 | 竣工验收 备案日期 | 2026-04-16 |
|  | 实际竣工 日期 | 2025-09-12 | 结构体系 | 钢筋混凝土结构 |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-431292202404290388-001 |  |  |
|  | 企业名称 | 浩天建工集团有限公司 | 企业统一社会信用代码 | 91430000591043159P |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 项目改建面积为7965.10㎡，其中国际陆港B-01栋一层401㎡,二层5064.10㎡, 三层约2500㎡；户外广场改建面积为18000㎡。 |  |  |
|  | 起始时间 | 2024-8-30 | 结束时间 | 2025-09-12 |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 浩天建工集团有限公司 | 工程总承包项目负责人 | 舒越 | 430482199606160373 | 湘1432023202400946 |
| 浩天建工集团有限公司 | 项目技术负责人 | 马久久 | 430682198501083611 | B08203010100005635 |
| 浩天建工集团有限公司 | 施工员 | 文韬 | 430981198604070311 | 0432110100001000731 |
| 浩天建工集团有限公司 | 质量员 | 方静 | 430923198507090835 | 0432110800001000012 |
| 浩天建工集团有限公司 | 安全员 | 吴双媚 | 430124199105110829 | 湘建安C3（2021）0028510 |
| 怀化正诚项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 刘志强 | 433023196811150016 | 43000913 |
| 怀化正诚项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 熊海波 | 431223198303095813 | XS21-A0825 |
| 怀化正诚项目管理有限公司 | 监理员 | 曾小淇 | 43310119881228002X | XY16-N0070 |