附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：武陵山国际商贸物流城B1区2栋、B2区2栋装饰装修工程

审核部门（公章）：

工程编号：431292202311240338              审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南怀化国际陆港发展有限公司 |  |  | 企业信用代码 | 91431200MA7AX4BD6M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 怀化市鹤城区河西大道与环城西路交汇处武陵山国际商贸物流城B1、B2区2栋 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资建设的简易既有建筑装饰装修项目 |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 2311-431200-04-01-804612 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 怀化经济开发区产业发展局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2023-12-20 |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 39000 |  |  | 总投资 （万元） | 3300 |  |  |
|  | 建设性质 | 其他 |  |  | 工程用途 | 公共建筑配套工程 |  |  |
|  | 建设规模 | 项目为装饰装修工程，B1区2栋和B2区2栋均为地上4层建筑，通过室外连廊和楼梯连接，建筑高度均为21.05m，总建筑面积约39000㎡，建筑结构形式均为框架结构，具体建筑内容如下。 B2区2栋1-4层：包括车间楼面喷涂金刚砂固化剂18500㎡，墙面刷白色无机涂料38300㎡，顶棚刷白色无机涂料19150㎡，铺600×600浅灰色防滑地砖900㎡，卫生间铺600×300灰白色墙砖750㎡，吊顶天棚250㎡，墙裙不锈钢护角条包边1667米。 B1区2栋1-4层：包括车间楼面喷涂金刚砂固化剂15600㎡，墙面刷白色无机涂料39180㎡，顶棚刷白色无机涂料16250㎡，铺600×600浅灰色防滑地砖900㎡，铺800×800仿大理石浅灰色地砖3340㎡，卫生间铺600×300灰白色墙砖750㎡，吊顶白色石膏板3340㎡，卫生间吊顶天棚250㎡，墙裙不锈钢护角条包边1667米，同时完成人行道路改混凝土车行道路、室外水池、伸缩门及门卫室等附属工程。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2024-05-15 |  |  | 计划竣工 | 2024-10-14 |  |  |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 武陵山国际商贸物流城B1区2栋、B2区2栋装饰装修工程（EPC）工程总承包 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 工程总承包 |  |  | 承包单位 | 怀化永晟建设工程有限公司，怀化凯晨建设工程有限公司 |  |  |
|  | 合同编号 | 431292202311240338-HG-001 |  |  | 合同金额 （万元） | 2646.647077 |  |  |
|  | 项目负责人 | 梁群 |  |  | 身份证号码 | 4330****0010 |  |  |
|  | 建设规模 | B1区2栋和B2区2栋均为地上4层建筑，通过室外连廊和楼梯连接，建筑高度均为21.05m,总建筑面积39670.64㎡,建筑结构形式均为框架结构，具体建设内容如下。B2区2栋1-4层：包括车间楼面喷涂金刚砂固化剂，墙面刷白色无机涂料，顶棚刷白色无机涂料，铺600×600浅灰色防滑地砖，卫生间铺600×300灰白色墙砖，吊顶天棚，墙裙不锈钢护角条包边，空调工程、防排烟工程、给排水工程、消防工程、强电工程等。B1区2栋1-4层：包括车间楼面喷涂金刚砂固化剂，墙面刷白色无机涂料，顶棚刷白色无机涂料，铺600×600浅灰色防滑地砖铺800×800仿大理石浅灰色地砖卫生间铺600×300灰白色墙砖吊顶白色石膏板，卫生间吊顶天棚，墙裙不锈钢护角条包边，空调工程、防排烟工程、给排水工程、消防工程、强电工程等。人行道路改混凝土车行道路、室外水池等附属工程。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | (1)设计部分：施工图设计及后续服务；(2)施工部分:包括但不限于经审查通过后的设计施工图范围内的全部工程，施工范围最终以招标人签字认可、并通过建设行政主管部门审查核准的施工图为准。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2024-02-04 |  |  | 记录登记时间 | 2024-05-20 |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2024-02-18 |  |  | 计划竣工日期 | 2024-07-17 |  |  |
|  | 合同工期 | 150 |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 武陵山国际商贸物流城B1区2栋、B2区2栋装饰装修工程 |  |  | 施工许可证编号 | 431292202405240101 |  |  |
|  | 施工企业 | 怀化永晟建设工程有限公司，怀化凯晨建设工程有限公司 |  |  | 监理企业 | 中林智建控股集团有限公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 怀化永晟建设工程有限公司 |  |  | 设计项目负责人 | 胡新良 |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南省工程勘察院有限公司 |  |  | 勘察项目负责人 | 王向华 |  |  |
|  | 工程总承包单位 | 怀化永晟建设工程有限公司 |  |  | 项目经理 | 梁群 |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 2646.6471 |  |  | 面积（平方米） | 39670.64 |  |  |
|  | 发证日期 | 2024-05-24 |  |  | 合同工期 | 150 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2024-05-15 |  |  | 合同竣工日期 | 2024-10-14 |  |  |
|  | 建设规模 | 面积:39670.64㎡。B2区2栋建筑面积:19833.28㎡；B1区2栋建筑面积:19837.36㎡。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 刘雪梅 |  |  | 项目负责人身份证号码 | 4312****2826 |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243002292433 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 王圣 |  |  | 技术负责人身份证号码 | 4330****0437 |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08093011300000165 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 陈勇 |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 4330****0432 |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 44040650 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | B2区-2栋 | 建筑面积（平方米） | 19833.28 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度（米） | 21.05 |
|  | 单项工程2 | B1区-2栋 | 建筑面积（平方米） | 19837.36 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度（米） | 21.05 |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 431292202311240338-JX-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2646.6471 |  |  | 实际面积 （平方米） | 39670.64 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建筑面积39670.64㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2024-05-24 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2025-11-13 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2025-08-15 |  |  | 结构体系 | 框架 |  |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-431292202311240338-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 怀化永晟建设工程有限公司 |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91431200MA4L5NKG16 |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 总建筑面积39670.64㎡,实际造价：2646.6471（万元），B1区2栋和B2区2栋均为地上4层建筑，通过室外连廊和楼梯连接，建筑高度均为21.05m,建筑结构形式均为框架结构，包含喷涂、吊顶、空调工程、防排烟工程、给排水工程、消防工程、强电工程、人行道路改混凝土车行道路、室外水池等附属工程。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2024-05-24 |  |  | 结束时间 | 2025-08-15 |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 项目负责人 | 刘雪梅 | 4312****2826 | 湘243002292433 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 项目技术负责人 | 王圣 | 4330****0437 | B08093011300000165 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 安全员 | 周霞 | 4312****3628 | 湘建安C3（2021）0009569 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 质量员 | 李玉 | 4325****7727 | 0432110600013000278 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 施工员 | 吴声元 | 4330****3821 | 0432010100017000359 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 工程总承包项目负责人 | 梁群 | 4330****0010 | 湘 243161757380 |
| 中林智建控股集团有限公司 | 总监理工程师 | 陈勇 | 4330****0432 | 44040650 |
| 中林智建控股集团有限公司 | 监理员 | 宋成浩 | 4312****0815 | XY22-E0049 |
| 中林智建控股集团有限公司 | 监理工程师 | 鲁芳 | 4307****3263 | XS22-A0475 |